Перечень многоквартирных домов расположенных на территории Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской области подлежащих капитальному ремонту общего имущества

| Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Улица | № дома | Дата ввода МКД в эксплуатацию | Виды работ | Год последнего капитального ремонта | Износ объекта общего имущества | Плановый год проведения капитального ремонта | Предельный срок проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Межозерный сельсовет | д.Юный Пионер | Озерная | 4 | 1976 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | не определен | 2019 | 2019 |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | не определен | 2019 | 2019 |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | не определен | 2022 | 2022 |
|  |  |  |  |  | ремонт фасада | - | не определен | 2025 | 2025 |
|  |  |  |  |  | ремонт крыши | - | не определен | 2025 | 2025 |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | не определен | 2025 | 2025 |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | не определен | 2028 | 2028 |
|  |  | Озерная | 2 | 1979 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | не определен | 2022 | 2022 |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | не определен | 2022 | 2022 |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | не определен | 2022 | 2022 |
|  |  |  |  |  | ремонт фасада | - | не определен | 2028 | 2028 |
|  |  |  |  |  | ремонт крыши | - | не определен | 2028 | 2028 |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | не определен | 2028 | 2028 |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | не определен | 2028 | 2028 |
|  | д.Бадажки | Майская | 61 | 1986 | ремонт крыши | - | не определен | 2022 | 2022 |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | не определен | 2025 | 2025 |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | не определен | 2025 | 2025 |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | не определен | 2025 | 2025 |
|  |  |  |  |  | ремонт фасада | - | не определен | 2028 | 2028 |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | не определен | 2028 | 2028 |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения | - | не определен | 2031 | 2031 |
|  |  |  | 63 | 1990 | ремонт крыши | - | не определен | 2025 | 2025 |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | - | не определен | 2025 | 2025 |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | - | не определен | 2025 | 2025 |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | - | не определен | 2028 | 2028 |
|  |  |  |  |  | ремонт фасада | - | не определен | 2031 | 2031 |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | - | не определен | 2031 | 2031 |

Глава Межозерного сельсовета

Барабинского района                                                                                                        Н.Ю. Кочергин