СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕЖОЗЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА              БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого  созыва

РЕШЕНИЕ

двадцатой   сессии

от  05.07.2012 г.                                                                    № 20/109

Д.Юный Пионер

- О  ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  МЕЖОЗЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2017 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

- Рассмотрев проект Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2012 - 2017 годы и на перспективу до 2020 года Совет депутатов Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской области

- Решил:

- 1. Утвердить программу  комплексного развития Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2012 - 2017 годы и на перспективу до 2020 года  (прилагается).

- 2. Опубликовать данное решение   в «Муниципальных ведомостях» приложение к газете " Барабинский Вестник".

Глава  Межозерного сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области                                                  А.И.Тактагулов

Утверждена

Решением   20 сессии      Совета депутатов Межозерного сельсовета

Барабинского района Новосибирской области

№ 20/109 от 05.07.2012 г.

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Межозерного сельсовета

на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года

д. Юный Пионер 2012 год

Паспорт

Программы  комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной  инфраструктуры МЕЖОЗЕРНОГО   сельсовета на 2012- 2017  годы  И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской области» на 2012 - 2017 гг. и на период до 2020 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно- Правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской области» |
| Заказчик Программы | Администрация Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской области. |
| Разработчики | Администрация Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской области, отдел строительства коммунального, дорожного, хозяйства и транспорта, Барабинского района Новосибирской области. |
| Руководитель Программы | Администрация Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской области. |
| Основные цели и задачи Программы | - Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской области". 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 3. Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Сроки реализации | 2012 - 2017 гг. и на период до 2020 года |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы водоснабжения; - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов |
| Исполнители основных мероприятий | ООО «ЕДИНАЯ УО КХ» Администрация Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской области; - Организации-застройщики. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация Межозерного сельсовета, -Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, Барабинского района Новосибирской области. |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования Межозерного сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния муниципального образования "Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской области"; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Целевые индикаторы программы | - строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской области; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития села, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2012 - 2017 гг. составит, 65208,32 тыс. руб., а в 2018-2020год- 500тыс. руб. объем бюджетных обязательств за период реализации программы, привлекаемых на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, составит 65708,32 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет 2012 г. – 287,02 тыс. руб.; - 2013 г. – 794,98 тыс. руб.; - 2014 г. – 138,11 тыс. руб.; - 2015 г. – 510 тыс. руб.; - 2016 г. – 488,75 тыс. руб.; - 2017 г. – 552,5 тыс. руб. - 2018 г.- 2020 г. – 500 тыс. руб. - Всего МБ- 3271.36 тыс.руб. - Областной бюджет - 2012 г. – 5453,28 тыс. руб. - 2013 г. – 15104,61 тыс. руб.; - 2014 г. –2624,15 тыс. руб.; - 2015 г. –9690,0 тыс. руб. - 2016 г. - 9286, 25 тыс. руб. - 2017 г. - 10497,5 тыс. руб. - Всего ОБ- 52655,79 тыс. руб. - Внебюджетные источники - 2012 г. – 1012.9 тыс.руб. - 2013 г. – 2805,81 тыс. руб.; - 2014 г. – 487, 46 тыс. руб.; 2015 г. – 1800 тыс. руб. 2016 г.- 1725 тыс.руб. 2017 г.- 1950тыс.руб. Всего ВИ- 9781,17 тыс. руб. |

Введение.

Территория поселений общей площадью 45727 кв. км расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 328 км от областного центра г. Новосибирска, в 25 км от районного центра и от ближайшей железнодорожной станции г. Барабинска. Протяженность поселения с севера на юг составляет 30 км и с запада на восток – до 20 км.

На его территории расположено 4 населенных пункта д. Юный Пионер, д. Бадажки, д. Новокурупкаевка, д. Дунаевка. Численность населения на 01.01.2012 года составила 1441 человек. В разрезе поселений выглядит так д. Юный Пионер 517 человек, д. Бадажки 353 человека, д. Новокурупкаевка 360 человек, д. Дунаевка 211. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупными селами являются – д. Юный Пионер и д. Новокурупкаевка. Этнический состав населения следующий: русские, казахи, немцы, чуваши, татары. Основа экономики поселения заложена и сформирована исторически как имеющая сельскохозяйственную направленность.

Межозерный сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики - природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

На территории поселения на 01.01.2012 года зарегистрированы следующие предприятия, организации и учреждения, в том числе: КФХ «Рахим», ООО «Пионерское», ИП Нурулин, ИП Кусикеев, 4 школы, магазины Барабинского сельпо, частные торговые точки: ИП Волков, ИП Сидорова, ИП Мухаметшина, ИП Коваленко, ИП Битанова, ИП Кучуков, ИП Кочегарова, 4 клуба, 2 отделения почтовой связи, 4 фельдшерско-акушерских пункта, 3 детских сада, детский оздоровительно-образовательный лагерь «Зернышко».

Специализацией поселения является сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимается 4 предприятия – КФХ «Рахим», ООО «Пионерское», ИП Нурулин, ИП Кусикеев и 305 ЛПХ. Производственных кооперативов на территории муниципального образования нет. Природные условия поселения – дают возможность выращивать среднеспелые сорта пшеницы, овес, ячмень, рожь, гречиху, просо, развивать крупное скотоводство мясо-молочного направления. Озера и болота занимают значительную площадь земельного фонда.

Все поселения Межозерного сельсовета связаны с районным центром г. Барабинском регулярным автобусным сообщением.

1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства  Межозерного сельсовета характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 26,8 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- |  |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- |  |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 1,4 |
| Управление ТСЖ | -//- |  |
| Непосредственное управление | -//- | 5,69 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 2 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 2 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 4,8 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 4 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| средняя производительность | Тыс. м3/сут. | 000000000 |
| Водопроводы | единиц | 44444444 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| Протяженность сетей | км | 17,9 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Межозерного сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается Общество с ограниченной ответственностью «Единая управляющая организация по коммунальному хозяйству Барабинского района».

Основными целями в деятельности Общество с ограниченной ответственностью «Единая управляющая организация по коммунальному хозяйству Барабинского района» являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг.

- производство и транспортировка тепловой энергии к объектам социальной сферы на территории Межозерного сельсовета.

- водоснабжение четырех населенных пунктов Межозерного сельсовета.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- задолженность населения по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятия, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах хозяйственной деятельности. Негативно влияет и задолженность населения за предоставленные услуги. Собираемость платежей по отношению к начисленной плате за предоставленные ЖКУ составляет 80 %.

2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

  - .Существующая система теплоснабжения

Межозерного сельсовета перспектива ее развития.

Система теплоснабжения является частью муниципальной инфраструктуры. Котельные переданы для эксплуатации ООО «Единая УО КХ». Потребителями услуг теплоснабжения является бюджетная сфера и население. Система теплоснабжения состоит  из блочно – модульной котельной на твердом топливе в д. Юный Пионер и котельной д. Бадажки, оснащенной котлами 2 – мя котлами Братск - 08 на твердом топливе, среднесуточный объем вырабатываемой тепловой энергии 9,7 Гкал. Отпуск тепловой энергии в теплосеть не учитывается. Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2012 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил 1028,77  руб./Гкал.

Тепловые сети протяженностью 4,8 метров в двухтрубном исчислении, нуждается в замене 1,5 м.

Перспектива развития системы теплоснабжения Межозерного сельсовета заключается в подключении к данной системе теплоснабжения других объектов (частный сектор), что обеспечит наиболее экономичное расходование топлива и электроэнергии. В результате реализации мероприятий вопрос теплоснабжения потребителей будет нормализован, а показатели эффективности работы системы теплоснабжения приведены к нормативным.

2.2. Существующая система водоснабжения

Межозерного сельсовета и перспектива ее развития.

Предоставляющая услуги по водоснабжению в Межозерном сельсовете ООО «Единая УО КХ» ежегодно разрабатывает и утверждает Производственную программу деятельности по оказанию услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Водопровод д. Юный Пионер - обеспечивает водой населенный пункт, численностью 517 человек, состоит из 1-й водопроводной сети по улицам: Весенняя, Озерная и Брусничная. Протяженность водопроводной сети 6,5 км. Пользуются сетью: население, средняя школа, клуб, администрация, магазины Барабинского сельпо и индивидуальных предпринимателей, почта, ООО «Пионерское», ФАП, детский оздоровительно-образовательный лагерь «Зернышко».

На территории деревни Юный Пионер находится 1 скважина.

Скважина (№ 132 - 88) – год бурения -1988 г., глубина 772 метра,- затампонирована зона санитарной охраны – по диаметру не менее 30 м от скважины, ограждение есть. Вода со скважины подается в один резервуар, объемом  по 250 м3, с  резервуаров  в систему водоснабжения.

На всех скважинах  применяются насосы ЭЦВ 6 – 80 - 120.

Водоразбор населением осуществляется через водоразборные колонки в количестве 2 штук. Люки смотровых колодцев закрыты. Кроме того на водопроводе д. Юный Пионер имеется 2 пожарных гидранта.

Водопровод деревни Новокурупкаевка – Деревня Новокурупкаевка: население 360 человек. Имеется школа, детский сад, магазины индивидуальных предпринимателей, ФАП, сельский клуб. Протяженность водопроводной сети деревни Новокурупкаевка 2,6 км. Износ составляет 60 %. Потребность в воде осуществляет 1 скважина, пробуренная  1977 году, глубиной 42 метра, проектной мощностью 143 м3/сут. Имеется 2 пожарных гидранта. Водоразбор населением осуществляется через водоразборные  колонки  в количестве  14 штук. Проводилась  реконструкция водопровода в 2010 году, протяженностью 800 метров.

Водопровод деревни Бадажки. Население 353 человека. На территории данного поселения имеется школа, сельский клуб, ФАП, магазины Барабинского сельпо и индивидуальных предпринимателей, КФХ «Рахим».

Протяженность водопроводных сетей – 6.3 км. В систему инженерной инфраструктуры входят: 1 скважина  глубиной 797м. (1988 г. бурения), 2 пожарных гидранта, имеется шесть водоразборных колонок.

Водопровод деревни Дунаевка. Население 211 человек. На территории данного поселения имеется сельский клуб, ФАП, магазины Барабинского сельпо. Протяженность водопроводных сетей – 2,5 км. В систему инженерной инфраструктуры входят: 1 скважина  глубиной 306 м. (1991 г. бурения), 1 пожарный гидрант, имеется 15 водоразборных колонок

Тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Единая УО КХ», устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2012 году тариф (без НДС) на холодную воду составил  10.9 руб./м. куб.

На сегодняшний день у ООО «Единая УО КХ» существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

2. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные направления развития системы водоснабжения Межозерного  сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения д. Юный Пионер:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды

Развитие системы водоснабжения д. Новокурупкаевка:

-реконструкция водопроводной сети;

Развитие системы водоснабжения д. Бадажки:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды

Развитие системы водоснабжения д. Дунаевка:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

## 2.3.   Существующая система  сбора и утилизации ТБО

## Межозерного  сельсовета и перспектива ее развития.

На территории Межозерного сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

На территории г. Куйбышева существует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализацию специальных мешков можно осуществлять как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Барабинске, для дальнейшего захоронения.

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и     энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Межозерного сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в  администрации Межозерного сельсовета от 30.декабря 2010года постановлением № 51 была утверждена программа «Целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2010  -2014 гг.».

В 2010 году администрацией Межозерного сельсовета   и ее подведомственными учреждениями были установлены энергосберегающие светильники на объектах социальной сферы.

В 2013- 2014 годах администрация Межозерного сельсовета планирует установить 100% приборов учета холодного водоснабжения в социальной сфере и в жилых домах, имеется 3 прибора учета тепловой энергии .

В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения работа по установке приборов учета будет продолжена.

В 2012 году администрация Межозерного сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований учреждений  социально- культурной сферы. И завершить в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

В плане энергоснабжения на территории Межозерного сельсовета во всех населенных пунктах в 2010-2012гг. смонтировано уличное освещение и установлены реле-регуляторы времени

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

ООО «Единая УО КХ» имеет разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Качество поставляемой воды на 25 % соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

3.2.Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1.  Перспективная схема теплоснабжения

Перспектива развития системы теплоснабжения Межозерного  сельсовета заключается в подключении к данной системе теплоснабжения других объектов (частный сектор), что обеспечит наиболее экономичное расходование топлива и электроэнергии.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Межозерного сельсовета приведены в таблице (приложение 1).

4.2.  Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Межозерного сельсовета  предусматривают:

- развитие системы водоснабжения д. Юный Пионер :

-реконструкция  системы водоснабжения в д. Юный Пионер по ул.  Весенняя, Озерная, Брусничная в 2013 году, установка блочно – модульной станции для очистки воды в 2014 году.

-Модернизация  системы водоснабжения в деревне Дунаевка и установка блочно – модульной станции для очистки воды в 2015 году,:

-Модернизация  системы водоснабжения в д. Новокурупкаевка в 2016 году.

-Модернизация  системы водоснабжения в д. Бадажки и установка блочно – модульной станции для очистки воды в 2017 году.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Межозерного  сельсовета сведены в таблицу. Приложение 2.

4.3. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Администрацией Межозерного сельсовета разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.  Администрацией Межозерного сельсовета заключен  договор на вывоз ртуть содержащих отходов.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Барабинске, для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшить экологическое состояние Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской  области

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов

Межозерного сельсовета приведены в таблице (приложение 3)

5. Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2012-2020  года и на перспективу в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется   65708,32   тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2012 г. по 2020 г.           Обобщенные данные приведены  в таблице (приложение № 1,2,3,4)

Перспективная схема теплоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2020 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция теплосетей в д. Юный Пионер | 2012 | МБ | 6753,2 | 287,02 | 287,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 5453,28 | 5453,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  | 1012,9 | 1012,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 3. | Подготовка проектно – сметной документации и реконструкция котельной в д. Бадажки Подготовка проектно – сметной документации и реконструкция теплосетей в д. Бадажки | 2015 2016 | МБ | 2000,0 | 85,0 |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 1615,0 |  |  |  | 1615 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 7000,0 | 297,5 |  |  |  |  | 297,5 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 5652,5 |  |  |  |  | 5652,5 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  | 1050,0 |  |  |  |  | 1050,0 |  |  |  |
| 3 | Итого по теплоснабжению: |  | Всего |  | 15753,3 | 6753,3 |  |  | 2000,0 | 7000.0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 669,52 | 287,02 | 0 | 0 | 85,0 | 297,5 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ОБ |  | 12720,78 | 5453,28 | 0 | 0 | 1615 | 5652,5 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ВИ |  | 2362,9 | 1012,9 | 0 | 0 | 300,0 | 1050,0 | 0 | 0 |  |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г.,тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2020 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция системы водоснабжения в д. Юный Пионер | 2013 | МБ | 18705,40 | 794,98 |  | 794,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 15104,61 |  | 15104,61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  | 2805.81 |  | 2805.81 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | установка блочно – модульной станции для очистки воды | 2014 | МБ | 3249,72 | 138,11 |  |  | 138,11 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 2624,15 |  |  | 2624,15 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  | 487,46 |  |  | 487,46 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция системы водоснабжения в д. Дунаевка | 2015 | МБ | 7039,5 | 299,18 |  |  |  | 299,18 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 5684,42 |  |  |  | 5684,42 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  | 1055,9 |  |  |  | 1055,9 |  |  |  |
| 2.1 | установка блочно – модульной станции для очистки воды | 2015 | МБ | 2960,5 | 125,79 |  |  |  | 125,79 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 2390,63 |  |  |  | 2390,63 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  | 444,08 |  |  |  | 444,08 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 4500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция системы водоснабжения в д. Новокурупкаевка | 2016 | МБ |  | 191,25 |  |  |  |  | 191,25 |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 3633,75 |  |  |  |  | 3633,75 |  |  |
|  |  |  | ВИ |  | 675,0 |  |  |  |  | 675,0 |  |  |
| 4 | Реконструкция системы водоснабжения в д. Бадажки | 2017 | МБ | 9874,6 | 419,67 |  |  |  |  |  | 419,67 |  |
|  |  |  | ОБ |  | 7973,74 |  |  |  |  |  | 7973,74 |  |
|  |  |  | ВИ |  | 1481,19 |  |  |  |  |  | 1481,19 |  |
|  | установка блочно – модульной станции для очистки воды | 2017. | МБ | 3125,4 | 132,83 |  |  |  |  |  | 132,83 |  |
|  |  |  | ОБ |  | 2523,76 |  |  |  |  |  | 2523,76 |  |
|  |  |  | ВИ |  | 468,81 |  |  |  |  |  | 468,81 |  |
| 4 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 49455,12 | 49455,12 |  | 18705,4 | 3249,72 | 10000,0 | 4500,0 | 13000,0 |  |
|  |  |  | МБ |  | 2101,81 | 0 | 794,98 | 138,11 | 424.97 | 191,25 | 552,5 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  | 39935,06 | 0 | 15104,61 | 2624,15 | 8075,05 | 3633,75 | 1950,0 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  | 7418,25 | 0 | 2805.81 | 487,46 | 1499,98 | 675,0 | 10497,5 | 0 |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Приложение 3

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рассмотрение вопроса и разработка плана мероприятий по организации раздельного сбора ТБО | 2013 | МБ | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по утилизации ТБО: |  | Всего | 500,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 500,0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

| Приложение 4 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2012г. тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018-2020г.г. тыс. руб. |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 669,52 | 287,02 |  |  | 85,0 | 297,5 |  |  |
| ОБ | 12720,78 | 5453,28 |  |  | 1615,0 | 5652,5 |  |  |
| ВИ | 2362,0 | 1021,9 |  |  | 300 | 1050,0 |  |  |
| ИТОГО: | 15753,2 | 6753,2 |  |  | 2000,0 | 7000,00 |  |  |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2101,84 |  | 794,98 | 138,11 | 424,97 | 191,25 | 552,5 |  |
| ОБ | 39935,06 |  | 15104,61 | 2624,15 | 8075,05 | 3633,75 | 1950,0 |  |
| ВИ | 7418,17 |  | 2805,81 | 487,46 | 1499,98 | 675,0 | 10497,5 |  |
| ИТОГО: | 49455,12 |  | 18705,4 | 3249,72 | 10000,0 | 4500,0 | 13000,0 |  |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
| ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ИТОГО: | 500.0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
| ИТОГО: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры + утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3271,36 | 287,02 | 794,98 | 138,11 | 509.97 | 488,75 | 552,5 | 500,0 |
| ОБ | 52655,79 | 5453,28 | 15104,61 | 2624,15 | 9690,05 | 9286,25 | 1950,0 | 0 |
| ВИ | 9780,17 | 1021,9 | 2805,81 | 487,46 | 1799,98 | 1725,0 | 10497,5 | 0 |
| ИТОГО: | 65708,32 | 6753,2 | 18705,4 | 3249,72 | 12000,0 | 11500,0 | 13000,0 | 500,0 |